Сводный отчет

о ходе реализации федеральных целевых программ

в Республике Северная Осетия-Алания

в I квартале 2011 года

Владикавказ - 2011

На территории Республики Северная Осетия-Алания году действует 17 федеральных целевых программ, на реализацию которых в целях решения важнейших проблем социально-экономического развития в 2011 году за счет всех источников финансирования предусматривается 6977,3 млн. рублей, что составляет 244% к объемам финансирования программ в 2010 году.

Рис.1  Распределение лимитов финансирования федеральных  целевых программ

между отраслями экономики

На реализацию мероприятий и строительство (реконструкцию) объектов в рамках федеральных целевых программ за счет средств федерального бюджета в I квартале 2011 года выделено 164 млн. рублей, что составляет 85,8% к уровню финансирования в I квартале предыдущего года и 2,5% от годового лимита.

Софинансирование программных мероприятий из республиканского и местных бюджетов за отчетный период составило 19,6 млн. рублей (4,7% к годовому лимиту) или 94,3% к уровню I квартала 2010 года, в том числе:

средства республиканского бюджета – 18,9 млн. рублей;

средства местных бюджетов – 0,7 млн. рублей.

Рис.2 Динамика финансирования федеральных целевых программ

в I квартале 2010 и 2011 годов, (млн. рублей).

По направлениям расходов бюджетные ассигнования делятся: на «государственные капитальные вложения» - 170,5 млн. рублей и «прочие нужды» - 13,2 млн. рублей.

Рис.3 Бюджетные ассигнования по направлениям расходов на выполнение мероприятий федеральных целевых программ в Республике Северная Осетия-Алания в  I квартале 2011 года, %

Уровень фактического освоения выделенных средств составил 60,3 млн. рублей (32,8% от уровня финансирования лимита), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 46,6 млн. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 13 млн. рублей;

за счет местного бюджета – 0,7 млн. рублей.

Отмечается снижение объемов освоения бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий федеральных целевых программ, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года (рис.4).

Рис. 4. Динамика освоения средств федерального, республиканского и местных  бюджетов  за I квартал 2010 и 2011 годов (млн. рублей)

I. Развитие регионов

В рамках Федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» на строительство и реконструкцию 20 республиканских объектов в 2011 году предполагается выделение капитальных вложений за счет средств федерального бюджета в сумме 529,7 млн. рублей, из которых в первом квартале 2011 года на реализацию программных мероприятий перечислено республике 77,5 млн. рублей. По трем вновь начинаемым объектам, предлагаемым для финансирования в рамках данной Программы в 2011 году, разработка проектно-сметной документации своевременно не завершена, что сдерживает процесс заключения соглашений с государственными заказчиками о предоставлении субсидий из федерального бюджета в объеме 75,3 млн. рублей.

Остаток не освоенных на 1 апреля 2011 года средств федерального бюджета, выделенных в рамках Программы в предыдущие годы, снизился на 39,9 млн. рублей и составил 103,4 млн. рублей.

II. Транспортная инфраструктура

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (подпрограмма «Автомобильные дороги») в 2011 из федерального бюджета предусматривается выделение 4986,3 млн. рублей на строительство и реконструкцию 4-х участков федеральных автомобильных дорог на территории Республики Северная Осетия-Алания.

В I квартале 2011 года на строительство и реконструкцию автомобильных дорог «Кавказ» (третья очередь реконструкции), Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией (тоннель), автомагистрали М29 «Кавказ» на участке обхода г.Беслан (1-я очередь), содержание дорог и искусственных сооружений из федерального бюджета выделено 740 млн. рублей.

IV. Социальная инфраструктура

В соответствии с Федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» (2007-2011 годы) за счет средств местных бюджетов приобретены противотуберкулезные, сахароснижающие препараты, тест-системы и вакцины на сумму 81,3 тыс. рублей. Средства федерального и республиканского бюджетов за отчетный период не выделялись.

Кроме того, по подпрограмме «Психические расстройства» в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы в 2011 году планируется реконструкция 2-го корпуса Республиканской психиатрической больницы в г.Владикавказе с объемом финансирования 10 млн. рублей.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Культура России (2006-2011 годы)» в 2011 году планируется выделение 753,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 674,5 млн. рублей, республиканского – 41,6 млн. рублей, местных – 37 млн. рублей.

За счет указанных средств предусматривается:

строительство Кавказского музыкального культурного центра в г.Владикавказе с объемом финансирования 663,2 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 600 млн. рублей, республиканского бюджета – 31,6 млн. рублей, местных бюджетов – 31,6 млн. рублей;

реконструкция Национального музея Республики Северная Осетия – Алания с объемом финансирования 68,4 млн. рублей,  из них средства федерального бюджета  - 65 млн. рублей, местных – 3,4 млн. рублей;

Кроме того, на финансирование реставрации живописи из фондов Художественного музея им.Туганова, Межрегионального фестиваля одаренных детей Северного Кавказа, постановку детской оперы «Чиполлино», мероприятий «Кавказ - наш общий дом», театрального фестиваля «Сцена без границ», симпозиума «Аланика» и Международной ярмарки во Флоренции, из федерального и местного бюджетов в 2011 году планируется выделение 11,5 млн. рублей, в то числе 9,5 млн. рублей из федерального бюджета, 2 млн. рублей – местных бюджетов. Средства федерального и республиканского бюджетов не выделялись.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» по подпрограмме «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы» в 2011 году предусматривается строительство футбольных полей с искусственным покрытием в г.Владикавказ с объемом финансирования 16,9 млн. рублей.

За счет средств местных бюджетов, выделенных в объеме 0,6 млн. рублей, профинансировано проведение турниров по футболу, художественной гимнастике, вольной борьбе, рукопашному бою и т.д.

V. Безопасность

В рамках Федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)» по направлению «Модернизация системы организации воздушного движения» на техническое перевооружение авиационной метеорологической станции аэропорта «Владикавказ», включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной адиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы в 2011 планируется выделение  7 млн. рублей.

По Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» за счет средств республиканского бюджета приобретен аппаратно-программный комплекс «Нева-206» для приема теоретического экзамена на знание правил дорожного движения на 20 рабочих мест. В рамках Программы в I квартале 2011 года выделено 0,7 млн. рублей, что составляет 23,9% годового лимита.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» на оплату экспертизы сметной документации по объекту «Реконструкция режимных корпусов, инженерных сетей, хозяйственной зоны, котельной, инженерно-технических средств охраны ФБУ ИЗ-15/1» из федерального бюджета выделено 20 тыс. рублей.

IV. Село

В рамках Федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на ФГУ  «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Северная Осетия – Алания» в 2011 году предусматривается финансирование работ по реконструкции шлюза – вододелителя на 35,1км р.Гизельдон с объемом финансирования 73,9 млн. рублей или 69,1% годового лимита. Средства федерального бюджета не выделялись.

VII. Развитие государственных институтов

По Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007-2011 годы для приобретения жилья федеральным судьям и на увеличение стоимости основных фондов районных судов Республики Северная Осетия-Алания  из федерального бюджета выделено 2,4 млн. рублей. Кроме того, на обеспечение деятельности мировых судей из республиканского бюджета выделено 12,4 млн. рублей.

VIII. Развитие высоких технологий

В рамках Федеральной целевой программы «Разработка, восстановление и организация производства стратегических дефицитных импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009-2011 годы и на период до 2015 года» из федерального бюджета планируется выделить 14 млн. рублей на разработку технологий изготовления пленок из полиарилсульфонов толщиной 50-500 микрон и создание технологического оборудования для организации малотоннажного производства данных пленок в ФГУП «Научно-исследовательский институт электронных материалов» в 2011 году.

____________