ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации федеральных целевых программ

в Республике Северная Осетия-Алания

за 9 месяцев 2013 года

Владикавказ - 2013

На территории Республики Северная Осетия-Алания действует 16 федеральных целевых программ, на реализацию которых в целях решения важнейших проблем социально-экономического развития в 2013 году за счет всех источников финансирования предусматривается 13 313,2  млн рублей, что составляет 140% к объемам финансирования программ в 2012 году.

Рис.1  Распределение финансирования федеральных  целевых программ

между отраслями экономики

На реализацию мероприятий и строительство (реконструкцию) объектов в рамках федеральных целевых программ за счет средств федерального бюджета за 9 месяцев 2013 года выделено 7 807,5  млн рублей, что на 2,1% выше уровня финансирования за аналогичный период предыдущего года и составляет 66% от годового лимита.

Софинансирование программных мероприятий из республиканского и местных бюджетов за отчетный период составило 286,9 млн рублей (44,1% к годовому лимиту) что на 33,7% превышает финансирование за 9 месяцев 2012 года, в том числе:

средства республиканского бюджета – 268,2 млн рублей;

средства местных бюджетов – 18,7 млн рублей.

Рис.2 Динамика финансирования федеральных целевых программ

за 9 месяцев 2012 и 2013 годов, (млн. рублей).

По направлениям расходов бюджетные ассигнования делятся: на «государственные капитальные вложения» - 7 358,1 млн  рублей и «прочие нужды» - 735,6 млн рублей.

Рис.3 Бюджетные ассигнования по направлениям расходов на выполнение мероприятий федеральных целевых программ в Республике Северная Осетия-Алания   за 9 месяцев 2013 года, %

Уровень фактического освоения выделенных средств составил 6 711,1 млн рублей (82,9% от уровня финансирования), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 6 426 млн рублей (82,3%);

за счет средств республиканского бюджета – 266,5 млн рублей (99,3%);

за счет средств местных бюджетов – 18,7 млн рублей (99,9%).

Рис. 4. Динамика освоения средств федерального, республиканского и местных  бюджетов  за 9 месяцев 2012 и 2013 годов (млн. рублей)

I. Развитие высоких технологий

По Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы на реконструкцию общежития № 1 Северо-Кавказского горно-металлургического института в г.Владикавказе в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы выделено 41,5 млн рублей (100% годового лимита). Освоение выделенных средств за отчетный период составило 35,7 млн рублей.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» за 9 месяцев 2013 года на строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Северная Осетия-Алания из федерального бюджета выделено 7,7 млн рублей (42% годового лимита).

II. Жильё

По Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы:

в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» за отчетный период распределены государственные жилищные сертификаты 51 семье на сумму 114,4 млн рублей по следующим категориям:

подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф и приравненные к ним лица – 14 сертификатов, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами – 36 сертификатов, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 1 сертификат;

в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на социальные выплаты молодым семьям за отчетный период из федерального бюджета выделено 11 млн рублей (100% годового лимита);

в соответствии с подпрограммой «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по строительству инженерных сетей многоквартирного жилого дома по ул. Магкаева в г.Владикавказ из республиканского бюджета выделено 11,3 млн рублей (21,3% от предусмотренных на 2013 год средств).

III. Транспортная инфраструктура

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (подпрограмма «Автомобильные дороги») в 2013 году на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них предусматривается 7 242,4 млн рублей.

За отчетный период на строительство и реконструкцию федеральных автодорог «Кавказ», Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией (тоннель), автомагистрали М29 «Кавказ» на участке обхода г.Беслан (1-я очередь), автомобильной дороги М-29 "Кавказ" из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербаджанской Республикой, устройство искусственного электроосвещения, капитальный ремонт, содержание и охрану дорог и искусственных сооружений из федерального бюджета выделено 6 775,4  млн рублей. Объем освоенных средств составил 5 796,5 млн рублей.

По подпрограмме «Гражданская авиация» на реконструкцию аэродромных покрытий и замену светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ (II-ой этап реконструкции) в 2013 году планируется финансирование из федерального бюджета в объеме 1279,7 млн рублей. За отчетный период средства на реализацию указанного мероприятия не поступали.

IV. Село

В рамках Федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на  2006-2010 годы и на период до 2013 года» ФГУ «Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла» в 2013 году осуществляется реконструкция головного сооружения Терско-Кумского канала на р.Терек. Для этих целей за 9 месяцев 2013 года из федерального бюджета выделено 45,7 млн рублей (100% годового лимита).

Кроме того, на финансирование мероприятий по коренному улучшению земель и возмещению части затрат на приобретение средств химизации в республиканском бюджете на 2013 год предусматривается 6,5 млн рублей. По итогам отчетного периода на указанные мероприятия выделено 5 млн рублей (73% годового лимита).

В соответствии с Федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года» в 2013 году предусматривается финансирование в объеме 30,8 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 10,9 млн рублей, республиканского – 9,9 млн рублей, внебюджетных источников – 10 млн рублей. За отчетный период на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе, и  развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности из федерального и республиканского бюджетов выделено 6,7 млн рублей (21,6% годового лимита).

По Федеральной целевой программе «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах» за отчетный период за реализованную товарную рыбу из федерального и республиканского бюджетов выделено 0,5 млн рублей (0,4% годового лимита).

V. Социальная инфраструктура

По Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы в 2013 планируется реконструкция Архонского головного сооружения и магистрального канала, головного сооружения Кора-Урсдонского МК и магистрального канала, осуществление берегоукрепительных работ на р. Терек по защите ст.Терская и строительство берегоукрепительных сооружений на р.Камбилеевка по левобережью вдоль ул.Победы и по правобережью вдоль ул.Богдана Хмельницкого в с.Октябрьское. За отчетный период на реализацию указанных мероприятий из федерального бюджета выделено 155,8 млн рублей (100% годового лимита).

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в 2013 году осуществляется  строительство спортивных комплексов в г. Алагир и с.Ногир, физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Моздок и конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы в г.Владикавказ с объемом финансирования из федерального, республиканского и местных бюджетов 190 млн рублей. По итогам 9 месяцев в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы на строительство  спортивного комплекса в с.Ногир и конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы в г.Владикавказ выделено 23,6 млн рублей.

Кроме того, за счет средств местных бюджетов, выделенных в объеме 0,8 млн рублей, проведены турниры по мини-футболу, волейболу, соревнования и другие мероприятия.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Культура России (2012-2016 годы)» в 2013 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов предусматривается строительство Кавказского музыкально-культурного центра Валерия Гергиева с объемом финансирования 1014, 8 млн рублей, из них 1000 млн рублей – средства федерального бюджета, 14,8 млн рублей – средства республиканского бюджета. По итогам отчетного периода объем выполненных работ по указанному объекту составил 1,5 млн рублей.

Кроме того,  на проведение международных фестивалей, гастролей и других мероприятий из федерального и республиканского бюджетов предусматривается финансирование в объеме 12,45 млн рублей, из них средства федерального бюджета  - 7,3 млн рублей и республиканского бюджета – 5,15 млн рублей.

По итогам 9 месяцев 2013 года на проведение указанных мероприятий из республиканского бюджета выделено 2,5 млн рублей.

По Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы на реконструкцию общежития №1 на 350 мест в г.Владикавказе в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы выделено 160 млн рублей (100% годового лимита). Освоение выделенных средств за отчетный период составило 25,1 млн рублей. Кроме того, на приобретение оборудования и учебной литературы для образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования из федерального бюджета выделено и освоено 37,3 млн рублей (51% годового лимита). На обеспечение школьным питанием учеников средних школ из бюджета Моздокского района выделено 3 млн рублей (78,1% годового лимита).

VI. Безопасность

По Федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы» в 2013 году предусматривается строительство,  реконструкция и сейсмоусиление двух детских садов в г. Алагир и сейсмоусиление и реконструкция школ № 27 и № 2 в г. Владикавказ с общим объемом финансирования 257,2 млн рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 235,2 млн рублей и  республиканского – 22 млн рублей. За отчетный период средства на реализацию указанных мероприятий не поступали.

В рамках Федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» на создание центров пропаганды пожарно-спасательного дела, реконструкцию пожарного депо, приобретение специального оборудования и обеспечение оборудованием и укомплектования учебно-методических пособий из федерального бюджета выделено 42,3 млн рублей (100% годового лимита).

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)» на реконструкцию Федерального казенного учреждения СИЗО-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания из федерального бюджета выделено 18 млн рублей (100% годового лимита).

VII. Развитие регионов

В соответствии с Федеральной целевой программой «Юг России (2008-2013 годы)» в 2013 году предполагается строительство и реконструкция 17 республиканских объектов с общим объемом финансирования  1 526,9 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 1 234,9 млн. рублей, из республиканского –  292,0 млн. рублей.

По состоянию на 1 октября 2013 года Правительством Республики Северная Осетия-Алания заключено 6 соглашений с государственными заказчиками Программы (Минрегионом России, Минэнерго России, Минсельхозом России, Росавтодором, Минобрнауки России) о предоставлении в 2013 году субсидий из федерального бюджета с общим объемом финансирования 833,9 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 673,1 млн. рублей, из республиканского бюджета – 160,8 млн. рублей.

За 9 месяцев 2013 года объем финансирования мероприятий Программы составил 563,2 млн. рублей, в том числе, из федерального бюджета – 391,0 млн. рублей (31,7% от планируемых на год объемов), из республиканского бюджета и местных бюджетов – 172,2 млн. рублей (59%).

На погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2012 году, выделено 25,1 млн. рублей.

За отчетный период по объектам инженерной инфраструктуры освоено 427,4 млн рублей. За счет бюджетных средств велось строительство и реконструкция систем водоснабжения в городах Владикавказ, Моздок, Архонского группового водопровода, головного водопровода «Родник Фаныкдон» - Беслан – Зильги – Батако – Раздзог - Заманкул, систем электроснабжения в городах Беслан и Алагир. Кроме того, в целях создания инфраструктуры горно-рекреационного комплекса «Мамисон» было продолжено строительство водозаборов и водопроводных сетей, высоковольтных линий электропередач и подстанционного хозяйства. По объектам социальной сферы средства осваивались на строительстве и реконструкции общеобразовательных школ в г. Владикавказ, пос. Новый, больниц в городах  Владикавказ и Алагир.

В рамках Программы обеспечен ввод в эксплуатацию школы-интернат на 500 мест в г. Ардоне, 1 очереди канализационных сетей в пос. Заводской протяженностью 3,0 км, систем электроснабжения в городах Владикавказ и Алагир (электроснабжение карьера строящегося цементного завода) общей протяженностью 5,4 км.

VIII. Развитие государственных институтов

По Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2013-2020 годы за отчетный период на обеспечение деятельности мировых судей из республиканского бюджета выделено 49,2 млн рублей (77% годового лимита). Кроме того, на приобретение служебного жилья судьям Республики Северная Осетия-Алания из федерального бюджета выделено 1,9 млн рублей (100% годового лимита).

__________________