ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации республиканских целевых программ в Республике Северная Осетия-Алания

в 2013 году

Владикавказ - 2013

На территории Республики Северная Осетия-Алания в 2013 году действовало 55 республиканских целевых программ, направленных на решение проблемных вопросов социально – экономического развития.

Рис.1. Распределение финансирования республиканских  целевых программ между отраслями экономики и социальной сферы.

На реализацию республиканских целевых программ в республиканском бюджете в 2013 году предусматривалось 4 419 811,4 тыс. рублей.

По итогам 2013 года осуществлено финансирование мероприятий по 54 республиканским целевым программам в объеме 4 302 942,8 тыс. рублей или 97,4% от предусмотренных на год объемов (242% от объемов финансирования в 2012 году), в том числе: в области здравоохранения – по 3 программам (объем финансирования 3 269 233,9 тыс. рублей), молодежной политики, физической культуры и спорта – по 5 (82 433,3 тыс. рублей), социальной защиты - по 5 (71 266,4 тыс. рублей), культуры – по 5 (14 405,0 тыс. рублей), правоохранительной деятельности – по 3 (67 246,4 тыс. рублей), национальной политики – по 2 (8 765,6 тыс. рублей), образования – по 7 (254 066,3 тыс. рублей), сельского хозяйства – по 6 (34 536,0 тыс. рублей), охраны окружающей среды – по 5 (43 026,0 тыс. рублей), промышленности, энергетики, строительства – по 7 (423 066,6 тыс. рублей) и другим – 6 (34 897,3 тыс. рублей).

Рис. 2 .Объемы финансирования республиканских целевых программ в 2011,  2012 и 2013 годах, (тыс. рублей)

Объем освоения средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2013 году составил 4 288 321,3 тыс. рублей (99,7% от годовых лимитов финансирования и 242,5% от объемов освоения в 2012 году).

Здравоохранение

В рамках Республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2012-2014 годы» по итогам отчетного периода за счет средств республиканского бюджета, выделенных в объеме 900 227,1 тыс. рублей, профинансированы мероприятия по выполнению функций республиканскими учреждениями здравоохранения и образования, в том числе по оказанию государственных услуг и выполнению государственных работ в соответствии  с государственным заданием.

Кроме того, в рамках подпрограмм  «Оказание высокотехнологической медицинской помощи», «Совершенствование подготовки кадров», «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан», «Обеспечение жителей Республики Северная Осетия-Алания реабилитационной медицинской помощью  после стационарного лечения», «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» и «Межбюджетные трансферты, направленные Фонду обязательного медицинского страхования на реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» из республиканского бюджета выделено 2 355 572,1 тыс. рублей (100% годового лимита).

Молодежная политика, физическая культура и спорт

По Республиканской целевой программе «Развитие футбола в Республике Северная Осетия-Алания» на 2010-2015 годы в 2013 году за счет средств республиканского бюджета осуществлено финансирование в объеме 3 990 тыс. рублей или 100% от годовых лимитов. В рамках Программы было обеспечено командирование сборной команды ДЮСШФ «Юность» на стыковую игру в г. Москву и другие спортивные мероприятия.

В рамках Республиканской целевой программы «Молодежь Осетии» на 2011-2014 годы за счет средств республиканского бюджета, выделенных за отчетный период в объеме 21 211 тыс. рублей (100% годового лимита), профинансированы мероприятия по проведению республиканских конкурсов, игр, участию команды КВН республики в межрегиональных и всероссийских играх и другие мероприятия.

В соответствии с Республиканской целевой программой «Развитие вольной борьбы в Республике Северная Осетия-Алания» на 2012-2016 годы в 2013 году из республиканского бюджета выделено 30 000 тыс. рублей (100% годового лимита). Средства направлены на проведение турниров, первенств, командирование сборной команды Республики Северная Осетия-Алания в г. Адлер для участия в тренировочном мероприятии сборной команды России по вольной борьбе и другие мероприятия.

По Республиканской целевой программе «Допризывная подготовка молодежи Республики Северная Осетия-Алания к военной службе» на 2013 – 2015 годы на подготовку полигонов Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Республики Северная Осетия-Алания, финансирование Чемпионата Республики Северная Осетия-Алания по мотокроссу, соревнований по классическому парашютизму, пулевой стрельбе и другие мероприятия из республиканского бюджета за отчетный период выделено 7 290,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

Социальная защита

В рамках Республиканской целевой программы «Доступная среда в Республике Северная Осетия-Алания» на 2012-2014 годы в 2013 году выделено и освоено 44 661,9 тыс. рублей (100% годового лимита). Средства направлены на оснащение Республиканской библиотеки для слепых компьютерной техникой и специализированными программными средствами, проведение  фотовыставки о жизни инвалидов «Особый взгляд», выставки-ярмарки изделий прикладного творчества, конкурса художественного творчества инвалидов, финансирование мероприятий по проведению Чемпионата и Первенства России по вольной борьбе среди инвалидов по слуху,  Чемпионата и Первенства России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, командирование футбольной команды «Алания» для участия в Лиге Чемпионов Общества Глухих по футболу в г. Лондон и другие мероприятия.

По Республиканской целевой программе «Улучшение условий и охраны труда» на 2010-2013 годы на проведение тематических семинаров-совещаний по охране труда, организацию и проведение республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий и организаций республики и другие мероприятия за отчетный период из республиканского бюджета выделено 500 тыс. рублей (100% годового лимита).

В соответствии с Республиканской целевой программой «Информатизация системы социальной защиты населения Республики Северная Осетия-Алания на 2013-2015 годы» на оснащение компьютерной техникой и средств защиты информации от несанкционированного доступа, лицензионным системным программным обеспечением для Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания и его территориальных органов в 2013 году из республиканского бюджета выделено 9 000 тыс. рублей (100% годового лимита).

Культура

В рамках Республиканской целевой программы «Сохранение и развитие культуры Республики Северная Осетия-Алания» на 2012-2014 годы на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности государственных учреждений культуры, участию Национального музея во всероссийском проекте «Интермузей 2013», созданию новой музейной экспозиции в Музее истории в г.Владикавказ, частичное финансирование по созданию этнографического музея-заповедника «Даргавская долина», проведению международного фестиваля искусств «В гостях у Ларисы Гергиевой» и другие мероприятия за отчетный период из республиканского бюджета выделено 11 685,0 тыс. рублей (97,5% годового лимита).

В соответствии с Республиканской целевой программой «Развитие и поддержка кинематографии в Республике Северная Осетия-Алания» (2012-2014 годы) на организацию мастер-классов по режиссерскому мастерству и монтажу, операторскому мастерству, проведение цикла лекций по истории кино с использованием современных информационных технологий, подготовку материалов к изданию каталога художественных фильмов Северо-Осетинской студии телевидения и другие мероприятия за отчетный период выделено 1 800 тыс. рублей (100% годового лимита).

По Республиканской целевой программе «Развитие народных художественных промыслов в Республике Северная Осетия-Алания  (2012-2015 годы)» за отчетный период из республиканского бюджета выделено 520 тыс. рублей (100% годового лимита). Средства направлены на создание и поддержку сайта «Народные художественные промыслы Республики Северная Осетия-Алания», разработку туристических маршрутов с размещением торговых точек и мест производства продукции народных художественных промыслов и другие мероприятия.

Правоохранительная деятельность

По Республиканской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Северная Осетия-Алания с использованием автоматизированных систем в 2012-2015 годах» на приобретение в собственность Республики Северная Осетия-Алания мобильных и стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения за отчётный период из республиканского бюджета выделено и освоено 50 057,7 тыс. рублей (100% годового лимита).

В рамках «Республиканской целевой программы по противодействию экстремистским проявлениям в Республике Северная Осетия-Алания на 2011-2013 годы» на проведение просветительских встреч с участием членов постоянной группы специалистов по информационному противодействию терроризму, мероприятий «Круглый стол», «Формирование толерантности среди молодежи», Республиканского молодежного форума «Особенности патриотического, духовно-нравственного и эстетического воспитания молодежи», партнерской встречи обучающихся Республики Северная Осетия-Алания и Республики Ингушетия и другие мероприятия за отчетный период из республиканского бюджета выделено 2 786,7 тыс. рублей (99,5% от предусмотренных на 2013 год средств).

В соответствии с Республиканской целевой программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2014 годы» в 2013 году на организацию и проведение курсов повышения квалификации специалистов-психологов, обучение современным технологиям и методам профилактики наркомании с последующим внедрением их в практику, изготовление буклетов, брошюр и социальных видеороликов и другие мероприятия из республиканского бюджета выделено 14 402,1 тыс. рублей (75,3% годового лимита).

Национальная политика

В рамках Республиканской программы развития межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания на 2013 – 2014 годы в 2013 году из республиканского бюджета выделено 6 266,0 тыс. рублей (94,5% годового лимита), за счет которых профинансировано проведение традиционных праздников и другие мероприятия.

В соответствии с  Республиканской целевой программой «Государственная поддержка казачьих обществ Республики Северная Осетия-Алания на 2013 - 2015 годы» на обеспечение деятельности штаба и структур Аланского республиканского казачьего общества Терского казачьего войска из республиканского бюджета выделено и освоено 2 499,5 тыс. рублей (100% годового лимита).

Образование

В соответствии с Республиканской целевой программой «Одаренные дети» на 2012-2014 годы на проведение республиканских олимпиад по осетинскому языку и литературе, республиканских конкурсов, первенств, соревнований, спортивных игр и других мероприятий за отчетный период выделено 9 026,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

В рамках Республиканской целевой программы «Школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания» на 2011-2015 годы на финансирование расходов по организации школьного питания учащихся подготовительных и начальных классов в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях за отчетный период из республиканского и местных бюджетов выделено 148 941,3 тыс. рублей (97% годового лимита).

В соответствии с Республиканской целевой программой «Осетинский язык» на 2013-2015 годы за счет средств республиканского бюджета, выделенных за отчетный период в объеме 14 000,0 тыс. рублей (100% годового лимита), профинансированы проведение Межрайонного конкурса чтецов среди воспитанников детских садов и учащихся школ Ирфского и Дигорского районов, подписка и закупка журналов «Ираф», «Ногдзау», «Мах дуг»,  «Барс» и другие мероприятия.

В соответствии с Республиканской целевой программой развития дошкольного образования Республики Северная Осетия-Алания на 2011-2015 годы на проведение заключительного этапа Республиканского профессионального конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2013, республиканского фестиваля детей дошкольников «Веселые нотки», приобретение мягкого инвентаря и другие мероприятия из республиканского бюджета за отчетный период выделено и освоено 3595,1 тыс. рублей (100% от предусмотренных на 2013 год средств).

По Республиканской целевой программе «Современная школа» на 2011-2015 годы на организацию конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований для выявления одаренных детей, реализацию образовательных программ, обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления детей, проведение комплекса мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения и другие мероприятия из республиканского бюджета за отчетный период выделено 73 005,1 тыс. рублей (100% годового лимита).

В рамках Республиканской целевой программы «Комплексное научное осетиноведение: фундаментальные и прикладные исследования» на 2011 - 2013 годы в 2013 году выделено и освоено 1 400 тыс. рублей (91,7% годового лимита). Средства направлены на фундаментальные и прикладные исследования по осетинскому языкознанию, нартоведению, осуществление издательской деятельности, организацию и проведение научных мероприятий различного уровня и другие мероприятия.

В соответствии с Республиканской целевой программой «Развитие профессионального образования в Республике Северная Осетия-Алания» на 2013-2015 годы на повышение квалификации педагогических и управленческих кадров и обеспечение комплексной безопасности учреждений начального, среднего и высшего профессиональных образований из республиканского бюджета выделено 15 040,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

Сельское хозяйство

В рамках Республиканской целевой программы «Развитие рыбного хозяйства в Республике Северная Осетия-Алания на 2013-2020 годы» на реализованную населению республики товарную рыбу из республиканского бюджета выделено 1 150,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

В соответствии с Республиканской целевой программой «Развитие семеноводства на 2011-2015 годы» на компенсацию части затрат по приобретению элитных сортов семян из республиканского бюджета выделено и освоено 2 569,6 тыс. рублей (64% от предусмотренных на 2013 год средств).

В рамках Республиканской целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Республики Северная Осетия-Алания на 2011-2015 годы» на финансирование мероприятий по коренному улучшению земель и возмещению части затрат на приобретение средств химизации из республиканского бюджета выделено 5 180,0 тыс. рублей (80% годового лимита).

Промышленность, энергетика, строительство

В соответствии с Республиканской целевой программой по реализации  Федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах в 2013 году велось строительство и реконструкция 16 республиканских объектов с общим объемом финансирования  1 506,3 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 1 203,8 млн рублей, из республиканского –  302,5 млн рублей.

В 2013 году Правительством Республики Северная Осетия-Алания заключено 7 соглашений с государственными заказчиками Программы (Госстроем, Минэнерго России, Минсельхозом России, Росавтодором, Минобрнауки России, Минздравом России, Ростуризмом) о предоставлении в 2013 году субсидий из федерального бюджета с общим объемом финансирования 1506,3 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 1203,8 млн рублей, из республиканского бюджета – 302,5 млн рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы составил 1 420,3 млн рублей, в том числе, из федерального бюджета – 1 203,8 млн рублей (100% от планируемых на год объемов), из республиканского бюджета – 216,4 млн рублей (72%).

На погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2012 году, выделено 25,1 млн. рублей.

В счет лимитов 2013 года по объектам инженерной инфраструктуры освоено 766,8 млн рублей. За счет бюджетных средств велось строительство и реконструкция систем водоснабжения в городах Владикавказ, Моздок, Архонского группового водопровода, головного водопровода «Родник Фаныкдон» - Беслан – Зильги – Батако – Раздзог - Заманкул, систем электроснабжения в городах Беслан и Алагир. Кроме того, в целях создания инфраструктуры горно-рекреационного комплекса «Мамисон» было продолжено строительство высоковольтных линий электропередач и подстанционного хозяйства и завершено строительство водозаборов. По объектам социальной сферы средства осваивались на строительстве и реконструкции общеобразовательных школ в г. Владикавказ, пос. Новый, с. Чикола, больниц в городах  Владикавказ и Алагир.

В рамках Программы обеспечен ввод в эксплуатацию канализационного коллектора по ул. Надтеречной с. Ногир протяженностью 2 551 м, школы-интернат на 500 мест в г. Ардоне, детского инфекционного корпуса ЦРБ г. Моздок 40 койко-мест, 1 очереди канализационных сетей в пос. Заводской протяженностью 3,0 км, систем электроснабжения в городах Владикавказ и Алагир (электроснабжение карьера строящегося цементного завода) общей протяженностью 5,4 км, газопроводов среднего и низкого давления в поселках Тельмана, Черноярский, с. Елбаево и ст. Луковская Моздокского района общей протяженностью 17,43 км.

В рамках Республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в Республике Северная Осетия-Алания на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» на оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, модернизацию системы освещения с установкой энергосберегающих светильников в учреждениях культуры  и образования, энергетическое обследование и приобретение приборов учета тепла, приобретение энергосберегающих материалов и другие мероприятия из республиканского бюджета выделено 109 891,9 тыс. рублей (93,3% годового лимита).

В соответствии с Республиканской целевой программой «Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2011-2015 годах» на разработку схемы территориального планирования Правобережного района и генеральные планы и правила землепользования и застройки г. Алагир, г. Ардон, г. Дигора, с. Октябрьское и районных центров с. Эльхотово и с. Чикола, Даргавского и Ногирского сельских поселений и другие мероприятия  из республиканского бюджета за отчетный период выделено  13 286,3 тыс. рублей (100% годового лимита).

Другие

В рамках Республиканской целевой программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными, в Республике Северная Осетия-Алания (2012-2013 годы)» за отчетный период на проведение программных мероприятий некоммерческим организациям выделены субсидии в объеме 4 500,0 тыс. рублей (100% от предусмотренных на 2013 год средств).

В соответствии с Республиканской целевой программой «Развитие архивного дела в Республике Северная Осетия-Алания» на 2012-2014 годы на приобретение оборудования для улучшения физического состояния архивных документов, подготовку сборников архивных документов, организацию работы по оцифровке документов, ремонт помещений по ул. Пушкинской и другие мероприятия из республиканского бюджета выделено 2 000 тыс. рублей (100% годового лимита).

В рамках Республиканской целевой программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2012-2018 годы на участие в международной туристской выставке «Интурмаркет-2013» в г. Москве из республиканского бюджета выделено 3 096,0 тыс. рублей (100% от предусмотренных на 2013 год средств).

По Республиканской целевой программе «Развитие информационного общества в Республике Северная Осетия – Алания на 2012-2014 годы» на услуги интернета, финансирование мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий и другие мероприятия из республиканского бюджета за отчетный период выделено 20 733,3тыс. рублей (97% годового лимита).

В соответствии с Республиканской целевой программой «Патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2011-2015 годы на проведение республиканского сбора кадетских классов и военно-патриотических объединений, проведение республиканских конкурсов и семинаров и другие мероприятия из республиканского бюджета в 2013 году выделено 3 870,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

В рамках Республиканской целевой программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2013 – 2015 годы» на приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов из республиканского бюджета за отчетный период выделено 698,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

_____________