**Информация о ходе исполнения** [**план**](#Par34)**а мероприятий («дорожной карты») органов исполнительной власти**

**РСО-Алания по реализации** **Указа** **Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596**

 **«О долгосрочной государственной экономической политике» на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный** **исполнитель**  | **Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Создание условий для повышения эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в РСО-Алания  | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство экономического развития РСО-Алания | **В рамках мероприятия «содействие самозанятости безработных граждан», реализуемое в рамках государственной программы РСО-Алания «Содействие занятости населения РСО-Алания» на 2014-2020 годы:**В связи с вынужденным уменьшением финансирования мероприятий активной политики занятости в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы», проведенным в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2016 г. № 77-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан в 2018 году не запланировано. В рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году», утвержденной Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 12 января 2018 года № 2 планируется реализация мероприятия по стимулированию предпринимательской деятельности в целях создания или развития предпринимательской деятельности (стимулирование 103 предпринимателей в целях создания 206 рабочих мест).проводится тестирование и защита бизнес-идей.  |
|  | Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в РСО-Алания  | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | В рамках реализации мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году реализовано следующие мероприятие финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства:- «Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса».Поддержку получили 12 начинающих предпринимателей на общую сумму 2,8 млн рублей. |
|  | Меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в РСО-Алания  | в течение 2016-2018 годов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | Реализация мероприятия по государственной поддержке кредитования личных подсобных хозяйств направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов деятельности для сельского населения.В 2017 году государственная поддержка, предусмотренная на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования составила 23 684,2 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 22 500,0 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета – 1 184,2 тыс. рублей.В 2017 году утвержденные бюджетные ассигнования на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства и растениеводства, по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства, а также по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства составляют 30 542,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 18 719,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 11 822 ,3 тыс. руб. За 2017 год размер профинансированной государственной поддержки из федерального бюджета составил 17 260,1 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета – 10 901,2 тыс. рублей. |
|  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в целях их трудоустройства на создаваемые высокопроизводительные рабочие места | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство образования и науки РСО-Алания,  | **Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в целях их трудоустройства на создаваемые высокопроизводительные рабочие места**Реализация направления осуществляется в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013г. № 383 на основе административного регламента предоставления государственной услуги. Главная цель этого направления - повышение конкурентоспособности представленной на рынке труда рабочей силы.Обучение носит, как правило, интенсивный и краткосрочный характер, оплата осуществляется за счёт средств органов службы занятости, в период обучения выплачивается стипендия. Для информирования населения республики о возможности организации профессионального обучения, на интернет-сайте Комитета размещён перечень профессий (специальностей), по которым возможна организация профессионального обучения, а также перечень приоритетных профессий в Республике Северная Осетия – Алания. Для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования проводится предварительная аналитическая работа: изучается потребность в профобучении, на основании которой составляются заявки в Управление по проведению закупок для процедуры определения поставщика. Учебно-курсовая сеть формируется по результатам проведённых торгов в рамках действующего законодательства.Плановое количество участников мероприятия профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на 2017 год составило 600 человек. С начала текущего года на курсы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования направлено 605 безработных граждан. |
|  | Организация опережающего профессионального обучения работников организаций, осуществляющих модернизацию производства, и работников, находящихся под риском увольнения (при условии утверждения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в республиканском бюджете) | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, [Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html), Министерство образования и науки РСО-Алания, заинтересованные органы исполнительной власти | **Организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения**Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания регулярно проводится мониторинг потребности в инженерно-технических и рабочих кадрах на промышленных предприятиях, результаты которого предоставляются Комитету РСО-Алания по занятости населения и Министерству образования и науки РСО-Алания. На 2018 год потребность в специалистах различных направлений составила – 230 человек (по предприятиям, с которыми осуществляет взаимодействие Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания). На 2019 год – 202 человека.Согласно информации Комитет РСО-Алания по занятости населения реализация вышеуказанных мероприятий возможная в случае принятия соответствующего Постановления Правительства РФ о предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, а соответственно, разработки Государственной программы РСО-Алания о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2017 г. |
|  | Привлечение ресурсов федерального бюджета путем участия в госпрограммах РФ и федеральных целевых программах на условиях софинансирования на объекты капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры (при условии утверждения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в республиканском бюджете). | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, Министерство образования и науки РСО-Алания  | По объектам капитального строительства в рамках 8 государственных программ Российской Федерации и программы Пенсионного Фонда России, осуществлялось строительство, реконструкция и капитальный ремонт 50 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, транспортного, агропромышленного и водохозяйственного комплексов, с общим объем финансирования в текущем году 3,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 2,6 млрд рублей, республиканского бюджета – 0,4 млрд рублей и привлеченные внебюджетные источники финансирования – 0,5 млрд рублей. |
|  | Мероприятия по популяризации чемпионата профессионального мастерства по рабочим специальностям «WorldSkillsRussia» | в течение 2016-2018 годов | Министерство образования и науки РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | РСО-Алания участвует в движении WorldSkills Russia с 2012 г. На базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа создан «Северо-Кавказский региональный координационный центр WorldSkills Russia (РКЦ) в РСО-Алания», ежегодно проводятся соревнования в формате WorldSkills.С 6 по 10 ноября 2017 года проведён VI республиканский чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 20 компетенциям. В Чемпионате приняли участие 158 участников и 165 экспертов. В сентябре 2017 года в РСО-Алания создан на базе Профессионального училища № 5 региональный координационный центр по развитию движения «Абилимпикс». В октябре 2017 года при Северо-Осетинском государственном педагогическом институте открыт волонтерский центр развития движения «Абилимпикс».С 1 по 3 ноября 2017 года в республике проведен II республиканский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 8 компетенциям, в котором участвовало 42 участника и 44 эксперта.С 1 по 3 декабря 2017 г. в г. Москве сборная команда республики впервые принимала участие в Финале Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Команда участвовала в 4 компетенциях и заняла 4 место в компетенции "Электромонтаж", 5 место в компетенции "Сварочные технологии". В 2017 году республика вошла в число 6 субъектов Российской Федерации, победителей конкурсного отбора на проведение апробации внедрения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в государственную итоговую аттестацию обучающихся среднего профессионального образования. В Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже г. Ардон в рамках государственной итоговой аттестации в июне был проведен демонстрационный экзамен по стандартам WorldSklls по компетенции «Сварочные технологии». |
|  | Реализация дополнительных мероприятий на рынке труда республики, в том числе организация общественных работ и опережающего профессионального обучения | в течение 2016-2018 годов | Министерство образования и науки РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по занятости населения | **В рамках реализации дополнительных мероприятий на рынке труда республики, в том числе организация общественных работ и опережающего профессионального обучения.**Для организации опережающего обучения высвобождаемых работников на базе профессиональных образовательных организаций функционируют 5 ресурсных центров и 4 многофункциональных центра прикладных квалификаций.Среди основных задач центров - повышение квалификации рабочих и специалистов для обеспечения роста профессионального мастерства по имеющимся у них рабочим профессиям, а также профессиональная подготовка или получение второй профессии рабочими или специалистами со средним профессиональным образованием, у которых предыдущая профессия или специальность не родственная новой профессии.Согласно информации Комитет РСО-Алания по занятости населения реализация вышеуказанных мероприятий возможная в случае принятия соответствующего Постановления Правительства РФ о предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, а соответственно, разработки Государственной программы РСО-Алания о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2017 г. |
|  | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории РСО-Алания за счет внебюджетных источников финансирования в целях оказания информационно-консультационной поддержки | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | В республике продолжается реализация инвестиционных проектов за счет внебюджетных источников финансирования.ПАО «РусГидро» продолжает строительство Зарамагской ГЭС-1 на реке Ардон мощностью 342 МВт с общим объемом финансирования 49,2 млрд рублей. За 9 месяцев 2017 года в рамках данного проекта освоено 3,33 млрд рублей на разработку котлована, создание бассейна суточного регулирования, берегоукрепление и строительство подпорной стенки, строительство здания гидроэлектростанции.В соответствии с инвестиционной программой ПАО «МРСК Северного Кавказа» в рамках инвестиционной программы за январь-сентябрь 2017 года на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы и закупку оборудования направлено 377,6 млн рублей.ООО «УГМК-Холдинг» реализует программу развития ОАО «Электроцинк». За отчетный период на модернизацию и замену оборудования, а также на строительство нового цеха электролиза, направлено 187,7 млн рублей.СПК «Де-Густо» в рамках реализации проекта по строительству фруктохранилища на 6288 т и цеха по переработке фруктов, а также на техническое перевооружение направлено 41,9 млн рублей.ООО «Владка» в рамках реализации проекта «Закладка интенсивных садов 90 га» освоено 200 млн рублей.ООО «Диг-Агро» проводит работы по созданию комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна с общим объемом инвестиций 99,9 млн рублей, из которых освоено 75,3 млн рублей.ООО «Фат-Агро» в рамках реализации проекта по строительству картофелехранилища на 4000 тонн общей стоимостью 150 млн рублей за 9 месяцев 2017 года направлено 79,6 млн рублей.ООО «Ир-Агро» инвестирует в проект по орошению участка площадью 700 га в Правобережном районе РСО-Алания. За 9 месяцев 2017 года освоено 37,9 млн рублей.ООО «Иртелком» реализует проект по строительству мультисервисной сети Smart на территории Республики Северная Осетия-Алания общей стоимостью 50 млн рублей. На 2017 год запланировано освоение 10,0 млн рублей, в том числе за 9 месяцев 2017 года на строительство сооружений и линий связи в г. Беслан и пос. Заводской освоено 8,0 млн рублей.ОАО «Ростелеком» осуществляет работы по реконструкции и модернизации оборудования, а также по строительству сетей в г. Ардон, г. Моздок и пос. Заводской. Инвестиционные затраты за 9 месяцев 2017 года составили 57,2 млн рублей. Новая технология позволит произвести замену автоматических телефонных станций (АТС) на программные коммутаторы (softswitch), что позволит значительно улучшить качество работы сетей связи и расширить спектр услуг.В соответствии с инвестиционной программой ООО «ТВИНГО Телеком» на расширение сетей связи из запланированных на 2017 год 50,0 млн рублей направлено более 30 млн рублей.ООО «СТК-59» продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье РСО-Алания. За 9 месяцев 2017 года предприятием инвестировано 194,2 млн рублей.ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» в текущем году реализован проект по строительству многофункционального торгового комплекса мелко-оптовой торговли «МЕТРО» в г. Владикавказ с объемом инвестиций 1,35 млрд рублей.ПАО «Газпром» реализует Программу развития газоснабжения и газификации Республики Северная Осетия-Алания на период с 2016 по 2020 гг., в рамках которой в 2017 году лимит инвестирования составляет 190 млн рублей на строительство объектов распределения газа. |
|  | Создание условий для эффективного взаимодействия с институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания  | Обращения по вопросам создания административных и иных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности рассматриваются Минэкономразвития РСО-Алания в тесном сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республики Северная Осетия-Алания. За 2017 год поступило 460 обращений. |
|  | Оказание мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в рамках действующего законодательства | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | Законодательство РСО-Алания позволяет оказывать государственную поддержку предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории республики, в формах: возмещения за счет средств республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках; выделения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Кроме того, оказывается нефинансовая поддержка в виде консультаций инициаторов инвестиционных проектов, представления инвестиционных проектов на выставках и форумах, а также оказание помощи по взаимодействию с федеральными институтами развития. Так, в соответствии с заключенным ранее соглашением о сотрудничестве, Министерством экономического развития РСО-Алания в 2016 году организован приезд представителей Минпромторга РФ и Фонда развития промышленности (ФРП) в республику с презентацией своих продуктов для руководителей предприятий промышленности, Комплекты документов 13 предприятий РСО-Алания, намечающих реализацию инвестиционных проектов, направлены в адрес АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» для включения их в программы гарантийно-кредитной поддержки. По результатам заседания 14 декабря 2016 г. Межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, отобраны проекты ООО «ДиГ-Агро» и ООО «СТК-59» для включения в подпрограмму. В 2018 году продолжится реализация инвестиционных проектов в рамках подпрограммы.Для эффективной реализации подпрограммы в 2016 году создано акционерное общество «Корпорация инвестиционного развития РСО-Алания», на которое возложены функции по взаимодействию с инициаторами проектов, участию в реализации проектов, поиску потенциальных инвесторов.В ходе реализации Соглашения с АО «Корпорация МСП» ведется работа по утверждению перечней государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.В августе 2016 года принято постановление Правительства РСО-Алания об определении Министерства экономического развития РСО-Алания уполномоченным органом исполнительной власти в сфере государственно-частного партнерства. С целью привлечения потенциальных инвесторов паспорта инвестиционных проектов и инвестиционных площадок размещаются на сайте Министерства экономического развития республики (http://economyrso.ru/) и на Инвестиционном портале республики (http://www.ossetia-invest.ru/).В феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» презентованы 8 инвестиционных проектов РСО-Алания, а также инвестиционный потенциал республики.13 апреля 2017 года в г. Владикавказ проведена конференция с руководством МЕТРО кэш энд Керри, торговый центр которого планируется к строительству на территории РСО-Алания в 2017 году, с производителями республики для разъяснения условий работы с МЕТРО и возможного сбыта продукции местных производителей через указанную торговую сеть. Для потенциальных инвесторов Правительством республики подготовлены инвестиционные предложения, включающие: строительство животноводческих комплексов мясного и молочного направления, создание тепличного хозяйства, организацию дробильно-сортировочных комплексов, глубокую пере-работку древесины и производство мебели, создание производства изделий из базальта, производство керамических изделий (кирпича и черепицы), цементное производство, малые туристско-рекреационные комплексы, систему коллективной безопасности.При этом на конкурсной основе с государственной поддержкой предлагаются инвестиционные площадки для реализации инвестиционных предложений: месторождения песчано-гравийной смеси и кирпичных суглинков, участок недр строительных песков, участки лесных ресурсов, земельные участки сельскохозяйственного назначения.В настоящее время ведутся поиск и переговоры с потенциальными инвесторами о возможной реализации инвестиционных предложений.Реализации республиканских инвестиционных проектов в сфере промышленности будут способствовать нормативные правовые акты, принятые в конце 2016 года о порядке заключения специального инвестиционного контракта, предусматривающего преференции инвесторам и меры государственной поддержки на период заключения контракта, в том числе льготное налогообложение в части установления ставки налога на прибыль в размере 13,5% и освобождение от налога на имущество. Финансовая, консультационная и имущественная поддержка предпринимательства осуществляется в рамках государственной программы «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы.В 2017 году Министерством экономического развития РСО-Алания были направлены 9 комплектов документов предприятий ОАО «Кавдоломит», ООО «ДиГ-Агро», ООО «Теплицы Алании», ООО «Нон-стоп», ООО «Академия спортивного и экстремального вождения», ООО «Клиника сердца», ООО «Танзит», ООО «Владка», ООО «Сигма Премиум» для участия в 2018 году в подпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.По итогам заседания межведомственной рабочей группы по отбору проектов, состоявшейся 25 декабря 2017 года, предполагается финансирования проектов следующих предприятий:ОАО «Кавдоломит», ООО «Владка», ООО «Сигма Премиум», ООО «ДиГ-Агро» на общую сумму 200,0 млн рублей из федерального бюджета.Кроме того принято решение об оказании господдержки ООО «Порог небе» в размере 3,0 млн рублей с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением спецтехники и оборудования.Также в 2017-2018 годах Межведомственной конкурсной комиссией по государственной поддержке инвестиционных проектов, которая также рассматривает проекты для оказания господдержки в виде предоставления земельных участков без проведения торгов, одобрены восемь инвестиционных проектов юридических лиц и вынесено решение об оказания государственной поддержки в форме предоставления земельных участков. |
|  | Оптимизация маршрутной сети на пригородных маршрутах | до конца 2018 года | [Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html) | С целью оптимизации межмуниципальной маршрутной сети Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания направлены письма Главам всех районов республики с просьбой внести предложения по улучшению транспортного обслуживания районов. Предложения по улучшению транспортного обслуживания Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания были рассмотрены и по каждому району проведена определенная работа в области оптимизации некоторых межмуниципальных маршрутов. По предложению АМС Ирафского района были даны рекомендации по обслуживанию горных маршрутов: направление Дзинага-Стур-Дигора и направление Махческ-Фаснал-Галиат, объединены в один маршрут «Владикавказ-Фаснал-Галиат-Дзинага-Стур-Дигора» и обратно. Маршрут обслуживается в зимний период по пятницам, субботам и воскресеньям из Владикавказа с автовокзала №1 в 15:55, а из Стур-Дигоры в 7:00. В настоящее время Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания проводится мониторинг пассажиропотока межмуниципальной маршрутной сети, по результатам которой будут пересмотрены графики отправления и количество рейсов на маршрутах. Приказом Минпрома РСО-Алания от 08.12.2017 №162-ОД в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Законом РСО-Алания от 15.04.2016 № 13-РЗ «Об организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам», а также в связи с обращением директора ООО «Владикавказская транспортная компания» установлен межмуниципальный маршрут регулярных перевозок «с.Карджин-г.Владикавказ» на срок 90 дней до проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту.Данное мероприятие исполнено. |
|  | Реализация мероприятий Государственной программы РСО-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 г. №392  | в течение 2016-2018 годов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания  | Развитие агропромышленного комплекса Республики Северная Осетия-Алания осуществляется в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года №392. С целью реализации мероприятий подпрограмм «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Северная Осетия -Алания заключены Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 082-08-078 и № 082-08-1063. Поддержка малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», включающей в себя мероприятия по поддержке начинающих фермеров и по развитию семейных животноводческих ферм. На финансирование мероприятий программы поддержки начинающих фермеров в 2017 году было предусмотрено 26 315,8 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 25 000,0 тыс. руб., из средств республиканского бюджета – 1 315,8 тыс. руб. Данные средства были доведены до грантополучателей в полном объеме. Гранты были выделены 23 начинающим фермерам.Финансирование программы развития семейных животноводческих ферм составило 31 578,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 30 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета 1 578,9 тыс. руб. По итогам конкурсного отбора гранты выделили 6 главам крестьянских фермерских хозяйств. |
|  | Реализация мероприятий Государственной программы РСО-Алания «Развитие промышленности и пассажирского транспорта РСО-Алания в 2014-2016 годах», утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 415  | в течение 2014-2016 годов | [Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html) | В соответствии с [Указом Президента РФ от 23.01.2015 г № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции](http://www.minpromrso.ru/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2023%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3_%20N%2031%20%27%D0%9E%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%283%29.doc)» [Указом Главы РСО-Алания от 17.08.2015 г. № 227 «О Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции](http://www.minpromrso.ru/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2017%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202%282%29.doc)» создана Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и утвержден План работы Комиссии.С момента образования Комиссии состоялись следующи заседания, на которых были рассмотрены вопросы: 1) об основных проблемах в сфере незаконного оборота промышленной продукции и принимаемых мерах по их решению; 2) о ситуации по выявлению и пресечению фактов ввоза и реализации фальсифицированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения на территории РСО-Алания; 3) о ситуации и мерах по выявлению и пресечению фактов ввоза и реализации контрафактных товаров детского ассортимента (одежда, игрушки); 4) о ситуации и принимаемых мерах в сфере незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции на территории РСО-Алания; 5) о ситуации и принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту и промышленному изготовлению контрафактной, фальсифицированной и некачественной пищевой продукции, а также закупаемой для организаций питания в образовательных и лечебно - профилактических учреждениях, организациях социальной сфера на территории РСО-Алания (в т.ч. молока и молочной продукции); 6) о состоянии контроля в сфере недопущения уличной торговли продуктами питания в несанкционированных местах и санитарно-эпидемиологическом просвещении субъектов предпринимательской деятельности в рамках выдачи разрешительной документации на торговую деятельность; 7) об организации и проведении мероприятий по выявлению и пресечению фактов оборота контрафактной аудиовизуальной, фонографической и печатной продукции, программного обеспечения для ЭВМ, а также продукции, произведенной с нарушением авторских и смежных прав, на потребительском рынке РСО-Алания.Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания проведен мониторинг основных поставщиков для промышленных предприятий с целью изучения возможности организации производства комплектующих и материалов для предприятий в самой республике. В настоящее время проводится аналитическая работа над полученной информацией. За счет собственных средств продолжают реализацию следующие инвестиционные проекты:ОАО «Электроцинк»: «Программа перспективного развития ОАО «Электроцинк»;ОАО «Кавдоломит»: «Полное технологическое переоснащение и расширение производства»;ООО ВТЦ «Баспик»: «Производство волоконно-оптического элемента с поворотом и без поворота изображения»;ООО ВТЦ «Баспик»: «Техническое перевооружение и реконструкция производства микроканальных пластин для техники ночного видения новейших поколений». |
|  | Реализация мероприятий Государственной программы РСО-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в РСО-Алания» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 412  | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | На реализацию Госпрограммы РСО-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в РСО-Алания» на 2017-2019 годы в 2017 год направлено 73508,5 тыс. руб. В рамках реализации Госпрограммы финансовую, имущественную и консультационную поддержку получили 2532 субъекта МСП. |
|  | Реализация мероприятий Государственной программы РСО-Алания «Развитие туристско-рекреационного комплекса РСО-Алания» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 413 | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по туризму | Проведена ежегодная акция «Познай свой край», охватившая более 300 человек разных возрастных групп населения в целях стимулирования экскурсионных потоков на территории РСО-Алания Приняли участие в Международной туристской вы-ставке «Интурмаркет-2017» и Московской международной выставке MITT-2017/«Путешествие и туризм», Международном Российском Туристическом Форуме «ОТДЫХ-2017» в целях формирования у потенциальных туристов положительного имиджа республики, привлекательного для туризма, продвижения регионального турпродукта.Совместно с Молодежным туристским клубом РСО-Алания:-проведена волонтерская акция «ЭКОуборки» в Мамисонском ущелье, способствующая формированию у жителей республики активной гражданской позиции в сфере сохранения природных ресурсов республики;-в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне был организован и проведен многодневный туристский поход.Проведен пресс-тур по рекреационным зонам РСО-Алания для республиканских СМИ.Внедрена форма ежегодного мониторинга деятельности организаций в сфере туризма, утвержденная приказом Министерства культуры Российской Федерации для обеспечения сбора, обработки и анализа числовой информации, характеризующей состояние и развитие сферы туризмаОсуществлена подготовка документации для проведения электронного аукциона на осуществление услуг по созданию республиканского туристского информационного порталаСистематически обновляются информационные материалы о туристско-рекреационном потенциале республики на сайте Комитета РСО-Алания по туризму, национальном туристском портале RUSSIA.TRAVEL, а также на национальном портале лечебно-оздоровительных местностей и курортов.Проведена презентация рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания в рамках «Дней республики» в Совете Федерации.Совместно с Молодежным туристским клубом РСО-Алания организован и проведен Кубок республики по туризму.Принято участие в работе Межрегионального Форума по развитию внутреннего туризма на Северном Кавказе.Проведен пресс-тур для участников Межрегионального Форума по развитию внутреннего туризма на Северном Кавказе.Создан республиканский туристский портал «VISIT OSSETIA».Разработан буклет «Знакомство с Осетией», презентованный на Международном Российском Туристическом Форуме «ОТДЫХ-2017». Созданы имиджевые ролики об Осетии.Осуществляется наполнение общедоступной многоязычной универсальной интернет-энциклопедии «Википедия» информацией о природных и исторических достопримечательностях Северной Осетии.Организовано размещение в центральных печатных СМИ ряда статей, направленных на популяризацию Республики Северная Осетия-Алания в качестве туристского направления.В рамках мероприятий, направленных на развитие социального туризма разработаны и проведены автобусно-пешеходные и обзорные трамвайные экскурсии для маломобильных граждан, а также для граждан старшего поколения.Оказано содействие в подготовке и проведении проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа», направленного, в том числе, на развитие молодежного туризма.Подготовлено и проведено совещание с руководителями региональных туристских агентств и общественных организаций по вопросу развития внутреннего туризма в республике.За отчетный период Комитетом разработаны новые туристско-экскурсионные маршруты (пешие и комбинированные): культурно-познавательные, гастрономические, по местам боевой славы, экологические, этно-графические, в том числе детские с элементами геокешинга и квеста, также разработан «Красный маршрут» по Куртатинскому ущелью и по городу Владикавказ.Оказано содействие в организации и проведении туристского слета, посвященного 65-летию «Республиканского центра детско-юношеского туризма и экскурсий».Совместно с АНО «Туристский клуб «Молодые ветра» организовано восхождение на пик Коста, приуроченное к празднованию дня рождения К.Л.Хетагурова.Проведено совещание по вопросу определения показателей «якорной» дестинации в г.Владикавказ с представителями Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и представителями туриндустрии РСО-Алания.Организованы пресстуры в Куртатинское, Цейское и Мамисонское ущелья для представителей Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.Проведены мастер-классы и экскурсии для участников Межрегионального туристического форума «Открой вкус Северного Кавказа, а также итоговая пленарная дискуссия с участием представителей Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Правительства Республики Северная Осетия-Алания, рестораторов, производителей национальных продуктов, СМИ и участников форума. Была рассмотрена возможность сотрудничества регионов СКФО с ведущими туроператорами страны, организации въездного туризма на территории Северной Осетии, было выявлено влияние национальной кухни на туристический имидж региона, способы продвижения гастрономического туризма.В целях создания условий для обеспечения безопасности туризма, соблюдению законных прав и интересов граждан на территории РСО-Алания Комитетом РСО-Алания по туризму в рамках своих полномочий осуществляется организация и проведение мероприятий по реализации решений Комиссии Правительства Республики Северная Осетия-Алания по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной без-опасности.В целях обеспечения туристско-рекреационной отрасли квалифицированными кадрами:1. Совместно с РЦДЮТ и МТК РСО-Алания организованы и проведены курсы инструкторов детско-юношеского туризма.2. Отправлены запросы в адрес потенциальных участников аукциона в целях определения начальной цены контракта на оказание услуг по организации и проведению курсов подготовки гидов-экскурсоводов. |
|  | Корректировка Комплекса мероприятий по разработке перспективного плана развития особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания, и порядка их финансирования |  | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» | Постановлением Правительства РФ от 28.09.2016 г. №978 «О досрочном прекращении существования особых экономических зон» было досрочно прекращено существование туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания.  |
|  | Корректировка границ особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания |  | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» |
|  | Продолжение комплекса работ по строительству инженерной инфраструктуры на территории особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | 2017-2018 г. | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» |
|  | Разработка генерального плана развития особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | 2017-2018 г. | АО «Курорты Северного Кавказа» |
|  | Регистрация резидентов особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | 2017-2018 г. | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_